## Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy na období

## 2018 - 2023 - výhled

Coal Services a.s. v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy Coal Services a.s. zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy (dále LDS) na roky 2018 – 2023 (výhled). Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o plánovaných nosných investičních celcích. Jedná se o zajištění přímého propojení mezi napájecími soustavami TR Lišnice a TR ČSA, a zajištění přenosového výkonu pro napájení těžební technologie společnosti Severní energetická a.s. po zrušení transformovny 110/35kV ČSA. Dále nové přívodní vedení VN, prodloužení stávajícího vedení VN a nové distribuční transformovny. Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji LDS mají pouze informativní charakter. Coal Services a.s. upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků vyplývajících z postupu těžby. Informace o předpokládaném rozvoji LDS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování lokální distribuční soustavy Coal Services a.s. aktualizovány jednou ročně. Bližší informace o plánovaných akcích je možno získat na adrese: Coal Services a.s. V. Řezáče 315, 434 67 Most Martin Maximovič, vedoucí oddělení řízení energetiky a produktů Tel.: +420 476 203 447 E-mail: M.Maximovic@7group.cz Ing. Gustav Hošťálek, vedoucí odboru energetiky Tel.: +420 476 203 432 E-mail: G.Hostalek@7group.cz Informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy vychází z investičního záměru „Přenosové vedení 35kV V3515/V3516“ a studie „Energetická bilance a návrh napájecích zdrojů pro DPD lomu Vršany – r. 2023“. Předmětem investičního záměru je vybudování nového venkovního vedení 35kV ozn. V3515/V3516, předmětem studie je návrh napájecích zdrojů 35 a 6kV jakožto náhrada za stávající napájecí zdroje ozn. TSM H13, 14 a TSM H15, 16 a H 51, které budou v tomto období narušené postupem těžby skrývky 1.SŘ lomu Vršany. Současně s návrhem nových napájecích zdrojů 35 a 6kV jsou navrženy napájecí kabelové rozvody 35kV a 6kV spolu s nutnými investicemi vzhledem k postupu lomu Vršany v období do r. 2023. Plánované nosné investiční celky I. etapa: Rekonstrukce stávajícího úseku vedení V3515/V3516 v úseku TR Líšnice - stožár č. 175 (za podchodem pod stáv. vedeními 110kV ČEZ). Jedná se o výstavbu nového úseku vedení 35kV ve stávající trase energetického koridoru. II. etapa: Přeložka stávajícího úseku vedení 35kV V4/V309 s napojením na vedení V3515/V3516 v úseku navrženého koridoru energetických sítí přes výsypku Slatinice až po napojení na stávající úsek vedení 35kV V4/V309. IV. etapa: (po r. 2021) Jedná se o napojení vedení V3515/V3516 na stávající vedení V41/V42 spolu s rekonstrukcí stávajícího úseku vedení až k transformovně TR ČSA.

- Nové přívodní vedení 35 kV V3515/16 odbočením z vedení 35kV-II. Etapa-REVIZE včetně optického vedení pro DT H15.

- Nová distribuční transformovna 35/6kV-6,3MVA (suché provedení ve skříni) ozn. DT H15 nahrazující stávající trafostanice TSM H15,16 a H51 pro napájení porubních DPD 1. A 2. Skrývkového řezu včetně napájení rypadla K84 (KU800) a návrh nových kabelových rozvodů VN včetně nového oploceného stanoviště.

- Nová distribuční transformovna 35/6kV-6,3MVA ozn. DT H12 nahrazující stávající trafostanice TSM H13, 14 pro napájení potrubních DPD 1. A 2. Uhelného řezu a návrh nových kabelových rozvodů VN.

- Prodloužení stávajícího vedení 35kV V3519 od stávajícího stanoviště DT H19 k novému přemístěnému stanovišti.

- Nové stanoviště přemístěné DT H19 (napájecí zdroj pro DPD zakládání skrývky a zakladač Z96).

# Text boxes

Předpokládaný Rozvoj LOKÁLNÍ Distribuční soustavy coal services a. s.

Vložte podnadpis